بنك الآفاق الرقمية

نظام إدارة أمن المعلومات

خطة استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث

| بيان الوثيقة | القيمة |
| --- | --- |
| مرجع المواصفة | ISO/IEC 27001:2022 — الضوابط A.5.29 وA.5.30 وA.8.14 |
| رقم الوثيقة | ISMS-DOC-A05-30-4 / BCP-DR-01 |
| النطاق | الخدمات المصرفية الرقمية والتقليدية والأنظمة والمواقع ومركزا البيانات |
| الإصدار | 1.0 |
| التصنيف | سري — للاستخدام الداخلي |
| تاريخ الإصدار | 08 سبتمبر 2026 |
| مالك الخطة | مدير استمرارية الأعمال — الأستاذ خالد المطيري |
| المعدون | فريق العمل: عمار سعيد — عبد الرحمن السلفي — علي الأشول — غسان عباد |
| حالة الاعتماد | تم التوقيع — فريق العمل |

1. غرض الخطة ونطاقها

تحدد هذه الخطة كيفية استمرار الخدمات المصرفية وحماية المعلومات واستعادة الأنظمة عند وقوع حادث يعطل مركز البيانات أو الشبكات أو الأنظمة أو المواقع أو الموردين. تستخدم الخطة بالتنسيق مع إجراء الاستجابة للحوادث وإجراءات التشغيل الآمن، ولا تحل محل الحكم المهني أو قرارات الإدارة أثناء الأزمة.

يشمل النطاق المقر الرئيسي في الرياض، ومركز البيانات الرئيسي، ومركز التعافي في جدة، والفروع وأجهزة الصراف، والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والدولية، وتطبيق آفاق بلس والخدمات عبر الإنترنت، وقواعد البيانات والشبكات والنسخ الاحتياطية والموردين والاتصالات اللازمة.

1.1 أهداف الاستمرارية والتعافي

حماية حياة الأشخاص وسلامة المواقع قبل حماية الأنظمة.

استمرار الخدمات المصرفية الحرجة ضمن مستويات الخدمة المعتمدة.

استعادة الأنظمة والبيانات في مركز التعافي أو بيئة بديلة مع الحفاظ على السرية والسلامة والتوفر.

تقديم خدمة محدودة وإجراءات يدوية آمنة حتى عودة الأنظمة.

تحديد من يفعّل الخطة ومن يقرر الأولويات ومن يتواصل مع العملاء والجهات المنظمة.

اختبار الخطة وتحديثها بعد كل تمرين أو حادث أو تغيير جوهري.

2. أهداف زمن الاستعادة والأولوية

| الخدمة/النظام | الأولوية | RTO المستهدف | RPO المستهدف | موقع الاستعادة | المالك |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الخدمات المصرفية الرقمية وآفاق بلس | 1 — حرج | ساعتان | 15 دقيقة | مركز التعافي جدة/بيئة بديلة | مدير التطبيقات الرقمية |
| التحويلات الدولية ومكافحة الاحتيال | 1 — حرج | ساعتان | 15 دقيقة | جدة مع اتصال آمن | مدير العمليات الدولية |
| قواعد بيانات العملاء والمعاملات | 1 — حرج | ساعتان | 15 دقيقة | جدة ونسخ مشفرة | مدير قواعد البيانات |
| الشبكات والروابط الأساسية | 1 — حرج | ساعة واحدة | آخر إعداد معتمد | روابط بديلة ومركز جدة | مدير الشبكات |
| نظام الموارد والمالية وCRM | 2 — عالٍ | 8 ساعات | 4 ساعات | مركز جدة أو سحابة معتمدة | مدير تقنية المعلومات |
| البريد والتعاون Office 365 | 2 — عالٍ | 8 ساعات | حسب خدمة السحابة | الخدمة السحابية | مدير تقنية المعلومات |
| الفروع وأجهزة الصراف | 2 — عالٍ | 8 ساعات | 4 ساعات | بدائل الاتصالات ومزود الصيانة | مدير العمليات |
| الأنظمة غير الحرجة والتقارير | 3 — متوسط | 48 ساعة | 24 ساعة | بعد استقرار الحرج | مالك النظام |

RTO هو الزمن المستهدف لإعادة الخدمة، وRPO هو الحد الأقصى المقبول لفقدان البيانات. لا يعد تحقيق الهدف مضموناً قبل اختبار الموارد والاعتماديات وإثباته في تقرير تمرين أو حادث.

3. معايير تفعيل الخطة وإجراءات التفعيل

تعطل مركز البيانات أو فقد الطاقة والتبريد أو عدم إمكانية الوصول إليه.

تعطل خدمة حرجة لأكثر من 30 دقيقة أو توقع تجاوز RTO.

هجوم فدية أو حادث أمني يستلزم عزل البيئة الأساسية أو إعادة بناء الأنظمة.

فقد اتصال واسع بالفروع أو البنك المركزي أو مزود حرج.

كارثة مادية أو طبيعية أو أمنية تؤثر في موقع أو أكثر.

إخطار من فريق الاستجابة للحوادث أو قرار الإدارة العليا بسبب أثر متوقع.

3.1 خطوات التفعيل

1. استلام البلاغ والتحقق من طبيعة الأثر دون تعريض الأشخاص أو الأدلة للخطر.

2. تعيين قائد الحادث وتحديد نطاق الخطر والخدمات المتأثرة والوقت المتوقع.

3. قرار تفعيل الخطة من قائد الحادث أو مدير الاستمرارية، مع إخطار الإدارة العليا.

4. إبلاغ فرق التعافي والأعمال والموردين والجهات المعنية عبر قنوات بديلة عند الحاجة.

5. فتح سجل نشاط موحد، وتسجيل القرارات والوقت والمالك والدليل.

6. تحديد ما إذا كانت الاستعادة تتم في جدة أو بيئة بديلة أو بإجراء يدوي مؤقت.

7. إعطاء الأولوية للخدمات والبيانات وفق جدول RTO/RPO وتوجيه الفرق إلى قوائم التحقق.

4. فرق الاستمرارية والمسؤوليات

| الفريق/الدور | المسؤوليات |
| --- | --- |
| الإدارة العليا | اعتماد التفعيل والأولويات والموارد والاتصالات والقبول بالمخاطر المتبقية. |
| قائد الحادث | قيادة الاستجابة والتنسيق والقرار والتصعيد وتحديد وقت الانتقال والعودة. |
| فريق التعافي التقني | استعادة الشبكات والخوادم وقواعد البيانات والتطبيقات والنسخ والاتصالات والاختبار. |
| فريق استمرارية الأعمال | تشغيل الإجراءات اليدوية والتواصل مع الإدارات والعملاء وترتيب الأولويات التشغيلية. |
| فريق أمن المعلومات وSOC | حماية الأدلة والهوية والتشفير ومراقبة التهديدات والتحقق من الضوابط أثناء التعافي. |
| الموردون | تقديم الدعم وفق SLA وتوفير الموارد والاتصالات والأجهزة وخطط الخروج أو البدائل. |
| الاتصالات والالتزام | إعداد الرسائل واعتماد الإفصاح والتواصل مع الجهات المنظمة والعملاء والإعلام عند الحاجة. |

| الفريق | الأسماء/الجهة | البديل | قناة الاتصال |
| --- | --- | --- | --- |
| قائد الخطة | خالد المطيري — مدير الاستمرارية | سارة الحربي — CISO | الهاتف المؤسسي وTeams وSMS |
| التعافي التقني | فهد العتيبي وفرق الشبكات والتطبيقات وقواعد البيانات | مدير المناوبة | مركز العمليات وBridge طوارئ |
| أمن المعلومات | سارة الحربي وفريق SOC والاستجابة | نائب CISO | SOC وBridge طوارئ |
| الأعمال | مديرو الخدمات المصرفية والعمليات والمالية | نواب ملاك الخدمات | الهاتف وTeams |
| الموردون | AWS والاتصالات ومطور آفاق بلس وصيانة ATM | مذكورون في سجل الموردين | SLA وقائمة الاتصال |

5. إجراءات الاستعادة التقنية

ينفذ فريق التعافي التقني الإجراءات التالية مع الحفاظ على فصل الصلاحيات والتسجيل والتشفير. لا تستخدم بيئة الاستعادة للإنتاج قبل تحقق مالك الخدمة وفريق الأمن من الهوية والبيانات والإعدادات.

1. تأكيد سلامة الموقع البديل والطاقة والاتصال والحسابات ومفاتيح الوصول.

2. التحقق من آخر نسخة سليمة ومن عدم احتوائها على مؤشرات فدية أو عبث.

3. إنشاء بيئة الاستعادة المعزولة وفق معيار الإعدادات الأمنية وخطة التغيير الطارئ.

4. استعادة الشبكة والهوية وDNS ثم قواعد البيانات بالترتيب المعتمد.

5. استعادة الخدمات الرقمية والتحويلات ومكافحة الاحتيال ثم الخدمات المؤسسية.

6. تطبيق الجدران النارية وMFA والتشفير والمراقبة وإرسال السجلات قبل فتح الوصول.

7. تنفيذ اختبار اتصال ووظائف ومعاملات عينة بمشاركة ملاك الأعمال.

8. إعلان توفر الخدمة المحدود أو الكامل فقط بعد موافقة قائد الحادث ومالك الخدمة وCISO.

| الترتيب | النظام/المكون | شرط الانتقال |
| --- | --- | --- |
| 1 | الهوية والشبكات والاتصالات | تأمين الوصول ومزامنة الوقت وتسجيل الإدارة. |
| 2 | قواعد بيانات العملاء والمعاملات | سلامة النسخة ونجاح فحص الاتساق. |
| 3 | آفاق بلس والخدمات الرقمية | اختبار دخول ومعاملة آمنة ومراقبة. |
| 4 | التحويلات الدولية ومكافحة الاحتيال | فصل مهام وتنبيه ناجح ومعاملة اختبار. |
| 5 | ERP وCRM والبريد | تحقق المالكين واستقرار الأداء. |
| 6 | الفروع وأجهزة الصراف | اختبار اتصال وخدمة مع مزود الاتصالات. |

6. إجراءات الأعمال اليدوية المؤقتة

تحدد الإدارة الخدمات التي يمكن تنفيذها يدوياً، مثل استقبال طلبات العملاء وتسجيلها في نماذج مرقمة وآمنة.

لا تنفذ حوالة أو صرفاً أو تغيير بيانات دون تحقق ثنائي وسجل يراجعه مسؤول مستقل.

تخزن النماذج في خزنة أو مستودع مقيد، وتحول إلى النظام بعد عودته مع مطابقة مزدوجة.

يبلغ العملاء بحدود الخدمة دون كشف تفاصيل أمنية أو معلومات عن ضعف النظام.

توقف الإجراءات اليدوية عند عودة النظام وتحتفظ بالسجلات وفق مدة الاحتفاظ وتوثق المطابقة.

7. الاتصال أثناء الأزمة

| الجمهور | المسؤول | القناة | قاعدة الاتصال |
| --- | --- | --- | --- |
| الإدارة العليا | قائد الحادث | مكالمة طوارئ وBridge | تحديث كل 30 دقيقة في أول ساعتين. |
| الموظفون والفروع | الاتصالات والعمليات | SMS والبريد وTeams | تعليمات مختصرة دون تفاصيل حساسة. |
| الموردون | مالك العقد | SLA والهاتف | طلب دعم موثق ورقم حادث. |
| الجهات المنظمة | الالتزام والمتحدث المخول | القنوات الرسمية | وفق المتطلبات والمواعيد النظامية. |
| العملاء | الاتصالات والمتحدث الرسمي | الموقع ومركز الاتصال | رسالة دقيقة عن الخدمة والبدائل دون تكهن. |
| الإعلام | المتحدث الرسمي فقط | القناة المعتمدة | لا يصرح أي موظف آخر. |

8. الموارد والاعتماديات

| المورد/الاعتمادية | الحاجة أثناء التعافي | البديل أو الإجراء |
| --- | --- | --- |
| مركز البيانات الرياض | الموقع والأنظمة والنسخ الأساسية | مركز التعافي جدة وبيئة سحابية معتمدة. |
| مركز التعافي جدة | الموقع والطاقة والاتصال والخوادم | مزود استضافة بديل وخدمة سحابية حسب العقد. |
| النسخ Veritas | استعادة البيانات والإعدادات | نسخة غير متصلة ونسخة خارج الموقع واختبار دوري. |
| الاتصالات والروابط | ربط الفروع والخدمات | رابط بديل ومودم احتياطي واتفاقية SLA. |
| AWS وOffice 365 | الخدمات السحابية والتعاون | حسابات بديلة وتصدير بيانات وخطة خروج. |
| الموردون والكوادر | دعم التطبيق وATM والبنية | نواب وتعاقدات طوارئ وقائمة اتصال محدثة. |
| المفاتيح والاعتمادات | الوصول الآمن والتشفير | خزينة طوارئ مقيدة مع سجل تسليم ومراجعة. |

9. التوثيق وسجل النشاط

يفتح قائد الحادث سجل نشاط واحداً يحتوي على وقت القرار، والوصف، والأثر، والمنفذ، والدليل، والنتيجة، والقرار التالي. ويحفظ السجل في مستودع مقيد مع نسخة بديلة. يسجل فريق الأمن كل استخدام لحساب طوارئ وكل تغيير وكل نقل بيانات، وتراجع السجلات بعد انتهاء الحادث.

10. العودة إلى الخدمة الطبيعية

1. تأكد من استقرار الموقع الأساسي وإزالة سبب التعطل أو احتوائه.

2. اعتمد خطة العودة والنافذة والاتصالات ومعايير النجاح وخطة التراجع.

3. خذ نسخة من بيئة التعافي قبل النقل واحفظ الأدلة والسجلات.

4. أوقف التغييرات غير الضرورية وأوقف المعاملات أو اجعلها للقراءة حسب الحاجة.

5. انقل البيانات والتغييرات وفق ترتيب موثق مع مطابقة الأعداد والقيم والتوقيعات.

6. نفذ اختبارات النظام والأمن والاتصال والأداء مع ملاك الخدمات.

7. أعد التوجيه تدريجياً وراقب الخدمة، ثم أعلن العودة بعد موافقة قائد الحادث.

8. أغلق حسابات الطوارئ وتراجع الصلاحيات وتحدث سجل الأصول والإعدادات.

9. نفذ مراجعة ما بعد الحادث وأصدر تقريراً ودروساً وإجراءات تصحيحية.

11. برنامج الاختبار والتمارين

| الاختبار | التكرار | النطاق | معيار النجاح | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مراجعة الاتصال والقائمة | ربع سنوي | الأسماء والأرقام والبدائل | 100% بيانات محدثة ومؤكدة | مدير الاستمرارية |
| اختبار النسخ والاستعادة | ربع سنوي | عينات قواعد البيانات والملفات | استعادة سليمة ضمن RPO | مدير النسخ وقواعد البيانات |
| اختبار التحويل لجدة | نصف سنوي | شبكة وخوادم وخدمات حرجة | RTO ساعتان وRPO 15 دقيقة | فريق التعافي |
| تمرين محاكاة فدية | نصف سنوي | SOC والاستجابة والإدارة | عزل واتصال واستعادة موثقة | CISO |
| اختبار اتصالات وطوارئ | سنوي | الموظفون والفروع والموردون | وصول وتحديثات ضمن المدة | قائد الحادث |
| اختبار شامل | سنوي وبعد تغيير جوهري | الخطة كاملة وعودة الخدمة | تقرير مقبول وإجراءات مغلقة | الإدارة العليا |

12. المراجعة والتحسين

تراجع الخطة سنوياً وبعد كل اختبار أو حادث أو تغيير في مركز البيانات أو الأنظمة أو الموردين أو RTO/RPO. توثق النتائج والدروس والإجراءات والمالك والموعد، وتربط المخاطر الجديدة بسجل المخاطر وأهداف أمن المعلومات وتقرير الأداء والتدقيق الداخلي.

13. اعتمادية وترابط الوثائق

تعتمد هذه الخطة على سجل الأصول وتقييم المخاطر ومنهجية المخاطر وإجراءات التشغيل الآمن ومعيار الإعدادات الأمنية وسياسة النسخ والتشفير والاستجابة للحوادث وإدارة الموردين. وتغذي تقرير الأداء وتقرير التدقيق ومراجعة الإدارة وأهداف الاستمرارية وخطط المعالجة. يجب أن تتطابق أسماء الأنظمة والمالكين وRTO/RPO مع سجل الأصول والخطة المعتمدة.

إعداد فريق العمل: عمار سعيد — عبد الرحمن السلفي — علي الأشول — غسان عباد

14. الاعتماد النهائي

باعتماد هذه الخطة، تقر الإدارة بأن استمرارية الخدمات وحماية المعلومات أثناء التعطل مسؤولية مشتركة، وأن تنفيذ التمارين والاختبارات والاحتفاظ بالأدلة شرط أساسي لجاهزية البنك وليس نشاطاً نظرياً.

| الصفة | الاسم | حالة التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| الرئيس التنفيذي | الدكتورة نورة القحطاني | تم التوقيع — فريق العمل | 08 / 09 / 2026 |
| مدير استمرارية الأعمال | الأستاذ خالد المطيري | تم التوقيع — فريق العمل | 08 / 09 / 2026 |
| مدير تقنية المعلومات | المهندس فهد العتيبي | تم التوقيع — فريق العمل | 08 / 09 / 2026 |
| مدير أمن المعلومات | الأستاذة سارة الحربي | تم التوقيع — فريق العمل | 08 / 09 / 2026 |
| فريق العمل | عمار سعيد؛ عبد الرحمن السلفي؛ علي الأشول؛ غسان عباد | تم التوقيع — فريق العمل | 08 / 09 / 2026 |