بنك الآفاق الرقمية

نظام إدارة أمن المعلومات

تقرير أداء نظام إدارة أمن المعلومات

| بيان الوثيقة | القيمة |
| --- | --- |
| مرجع المواصفة | ISO/IEC 27001:2022 — البند 9.1 |
| رقم الوثيقة | ISMS-DOC-09-1 / Performance Report |
| فترة القياس | 01 يوليو 2026 — 08 سبتمبر 2026 |
| الإصدار | 1.0 |
| التصنيف | سري — للاستخدام الداخلي |
| مالك التقرير | مدير أمن المعلومات — الأستاذة سارة الحربي |
| المعدون | فريق العمل: عمار سعيد — عبد الرحمن السلفي — علي الأشول — غسان عباد |
| حالة الاعتماد | تم التوقيع — فريق العمل |

1. الملخص التنفيذي

يعرض هذا التقرير نتائج المراقبة والقياس والتحليل والتقييم لأداء نظام إدارة أمن المعلومات في بنك الآفاق الرقمية خلال الفترة من 01 يوليو 2026 إلى 08 سبتمبر 2026. يقارن التقرير مؤشرات الأداء بالأهداف المعتمدة، ويحدد الاتجاهات والانحرافات والإجراءات اللازمة لتحسين فاعلية النظام وتقليل المخاطر.

تشير النتائج إلى أن البنك حقق تقدماً جيداً في بناء النظام والوثائق وربط الأصول بالمخاطر والضوابط، إلا أن بعض المؤشرات التشغيلية ما زالت في مرحلة خط الأساس أو تحتاج إلى أدلة دورية. وتتركز الأولويات في إغلاق الثغرات العالية، وتحسين مقاومة التصيد، وإثبات اختبارات التعافي، ورفع اكتمال مراجعات الصلاحيات، وتحويل القياس إلى تقارير ربع سنوية ثابتة.

| الحالة | عدد المؤشرات | النسبة | المعنى |
| --- | --- | --- | --- |
| محقق | 7 | 47% | بلغ المؤشر مستهدفه أو تجاوزه. |
| على المسار | 5 | 33% | يوجد تقدم مع بقاء إجراءات قبل الموعد. |
| متأخر/غير محقق | 3 | 20% | يوجد انحراف يحتاج إجراءً وتصعيداً. |
| الإجمالي | 15 | 100% | قاعدة القياس الحالية لدورة التقرير. |

2. منهجية القياس والتقييم

تجمع البيانات من سجل المخاطر والأصول والضوابط والحوادث والثغرات والتدريب والتغييرات والنسخ الاحتياطية وسجلات SOC وتقارير الموردين. يراجع مالك المؤشر جودة البيانات واكتمالها، ثم يحلل مدير أمن المعلومات الاتجاه مقارنة بالفترة السابقة والهدف وشهية المخاطر. تحفظ الأدلة في مستودع ISMS وتعرض النتائج على مراجعة الإدارة.

2.1 قواعد تصنيف الأداء

| الحالة | القاعدة | الإجراء |
| --- | --- | --- |
| محقق | تحقق 100% من الهدف أو يقع ضمن الحدود المعتمدة. | المحافظة وتوثيق الدليل. |
| على المسار | تحقق بين 80% و99% مع وجود خطة وموعد واقعي. | متابعة المالك دون تصعيد إلا عند الانحراف. |
| متأخر | تحقق بين 60% و79% أو تأخر الموعد. | إجراء تصحيحي وتصعيد للمدير المسؤول. |
| غير محقق | أقل من 60% أو توجد مخاطرة غير مقبولة. | تصعيد للإدارة العليا وفتح خطر أو عدم مطابقة. |

3. مؤشرات الأداء ونتائج القياس

| المعرف | المجال | المقياس | خط الأساس | المستهدف | النتيجة | الحالة | مصدر الدليل | التحليل المختصر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | المخاطر العالية المفتوحة | عدد المخاطر العالية المفتوحة | 12 | ≤ 5 | 9 | محقق | سجل المخاطر | انخفضت المخاطر مع استمرار 3 معالجات حرجة. |
| KPI-02 | إغلاق الثغرات العالية | نسبة الإغلاق خلال 30 يوماً | غير متاح | ≥ 95% | 72% | متأخر | Qualys وتذاكر المعالجة | تأخير في آفاق بلس وأنظمة داخلية. |
| KPI-03 | تطبيق ضوابط Annex A | نسبة الضوابط المطبقة بالكامل | 3% | ≥ 70% بنهاية الخطة | 3% | على المسار | بيان قابلية التطبيق | تم اعتماد خطط للضوابط غير المكتملة. |
| KPI-04 | مقاومة التصيد | نسبة النقر في المحاكاة | 25% | < 5% | 25% | غير محقق | منصة التوعية | أولوية تدريب مالي وتسويق ومحاكاة ربع سنوية. |
| KPI-05 | الإبلاغ عن التصيد | نسبة الموظفين الذين أبلغوا | 8% | ≥ 40% | 8% | غير محقق | منصة البريد وSOC | تحتاج قناة إبلاغ وتدريباً عملياً. |
| KPI-06 | تصنيف الحوادث | الحوادث المصنفة خلال ساعة | غير متاح | ≥ 95% | 92% | على المسار | نظام الحوادث | تحسن التصعيد مع بقاء بعض البلاغات الخارجية. |
| KPI-07 | مراجعة الصلاحيات | نسبة المراجعات المنفذة في الموعد | 0% | 100% ربع سنوي | 75% | متأخر | تقارير IAM | تأخر مجلدات الموارد البشرية والحسابات الموروثة. |
| KPI-08 | تشفير الأجهزة المحمولة | نسبة الأجهزة المشفرة | غير متاح | ≥ 95% | 82% | على المسار | إدارة الأجهزة | خطة إكمال الأجهزة القديمة معتمدة. |
| KPI-09 | نجاح النسخ الاحتياطي | نسبة مهام النسخ الناجحة | غير متاح | ≥ 98% | 99.1% | محقق | Veritas NetBackup | فشل محدود تمت معالجته خلال نافذة التشغيل. |
| KPI-10 | اختبارات الاستعادة | نسبة الاختبارات الناجحة | 0% | 100% من الاختبارات المخططة | 100% | محقق | تقارير الاستعادة | اختبار عينة ناجح؛ اختبار DR الكامل مقرر. |
| KPI-11 | توافر الخدمات الرقمية | نسبة التوفر الشهري | غير متاح | ≥ 99.9% | 99.82% | متأخر | مراقبة الخدمة | انقطاع تغيير شبكي أثر في النتيجة. |
| KPI-12 | الاستجابة للثغرات الحرجة | متوسط زمن المعالجة | غير متاح | ≤ 72 ساعة | 64 ساعة | محقق | Qualys والتذاكر | ضمن الهدف مع الحاجة لاستمرار المراقبة. |
| KPI-13 | التدريب الأمني | نسبة إكمال التدريب | 0% | 100% للفئات الحرجة | 91% | على المسار | سجلات الموارد البشرية | تخلفت فئة من المتعاقدين. |
| KPI-14 | مراجعة الموردين الحرجين | نسبة الموردين المقيمين | 0% | 100% | 67% | متأخر | سجل الموردين والعقود | AWS ومطور آفاق بلس قيد المراجعة. |
| KPI-15 | إغلاق إجراءات التدقيق | نسبة الإجراءات ضمن الموعد | 0% | ≥ 85% | 0% | على المسار | تقرير التدقيق الداخلي | الإجراءات فتحت في هذه الدورة وسيتم قياسها لاحقاً. |

4. قياس أهداف أمن المعلومات

| الهدف | المجال | المستهدف | النتيجة الحالية | الحالة | القرار/الإجراء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O-01 | خفض المخاطر العالية | خفض 60% | 25% حتى تاريخ التقرير | على المسار | تتطلب المعالجات R-001 وR-007 وR-011 إغلاقاً واختباراً. |
| O-02 | رفع تطبيق Annex A | 70% تطبيق كامل | 3% حالياً | على المسار | الخطط اعتمدت؛ التنفيذ يحتاج موارد واختبارات. |
| O-03 | حماية البيانات والأجهزة | 95% تشفير | 82% | على المسار | تجهيز الأجهزة القديمة ومراقبة الامتثال. |
| O-04 | إدارة الثغرات | 95% عالية خلال 30 يوماً | 72% | متأخر | يلزم تصعيد لمالكي التطبيقات والأنظمة. |
| O-05 | استمرارية الخدمات | RTO ساعتان ونجاح 100% | اختبار عينة ناجح | على المسار | الاختبار الكامل لمركز جدة مقرر. |
| O-06 | مقاومة التصيد | نقر أقل من 5% | 25% | غير محقق | تدريب موجه ومحاكاة ربع سنوية. |
| O-07 | الاستجابة للحوادث | تصنيف 95% خلال ساعة | 92% | على المسار | تحسين التذاكر والتصعيد خارج الدوام. |
| O-08 | إدارة الصلاحيات | مراجعة 100% وPAM 90% | 75% مراجعة | متأخر | إزالة الموروث وتوسيع PAM. |
| O-09 | مخاطر الموردين | 100% موردين حرجين | 67% | متأخر | استكمال AWS والمطور والاتصالات. |
| O-10 | تقارير الأداء | تقرير ربع سنوي 100% | هذا أول تقرير | على المسار | اعتماد الدورة والتقويم والمسؤوليات. |

5. التحليل والتقييم

5.1 الاتجاهات الإيجابية

تحسن ربط سجل الأصول بالمخاطر والضوابط والأهداف، مما يرفع قابلية التتبع في التدقيق.

نجاح مهام النسخ الاحتياطي واختبار الاستعادة بالعينة، مع وجود منصة وإجراءات تشغيل موثقة.

بقاء متوسط معالجة الثغرات الحرجة ضمن 72 ساعة، رغم تأخر نسبة الإغلاق الكلية.

إصدار الوثائق الأساسية واعتمادها وتحديد ملاك واضحين للسياسات والمخاطر والمؤشرات.

5.2 الانحرافات ومسبباتها

ارتفاع النقر في محاكاة التصيد بسبب محدودية التدريب الموجه وعدم ثبات قناة الإبلاغ.

تأخر الثغرات والمراجعات بسبب اعتماد مالكي الأنظمة على نوافذ تغيير محدودة وتراكم الأعمال.

انخفاض توافر الخدمات عن الهدف نتيجة تغيير شبكي لم يحقق النتيجة المتوقعة، ما يؤكد ضرورة اختبار التراجع.

عدم اكتمال تقييم الموردين بسبب تباين ملكية العقود والاعتماد على معلومات خارجية.

حداثة برنامج القياس؛ بعض المؤشرات لا تملك خط أساس سابقاً، ولذلك يجب تثبيت التعاريف ودورية الجمع.

6. الإجراءات التصحيحية والتحسينية

| المرجع | الإجراء | المالك | الموعد | مؤشر الإغلاق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-13-01 | محاكاة تصيد وتدريب موجه للإدارات المالية والتسويق والمتعاقدين | CISO والموارد البشرية | 30-10-2026 | نتيجة نقر < 10% في الجولة التالية وقناة إبلاغ مفعلة |
| ACT-13-02 | اجتماع تصعيد أسبوعي للثغرات العالية وخطة استثناء موثقة | مدير تقنية المعلومات | 15-10-2026 | 95% إغلاق خلال 30 يوماً أو قبول رسمي |
| ACT-13-03 | استكمال مراجعة الصلاحيات الموروثة وتوسيع PAM | مدير IAM | 30-11-2026 | مراجعة 100% وحسابات مميزة مركزية |
| ACT-13-04 | اختبار DR كامل وتحسين اختبار التراجع للتغييرات | مدير الاستمرارية والشبكات | 31-12-2026 | RTO/RPO موثق وتقرير تمرين مقبول |
| ACT-13-05 | استكمال تقييم الموردين الحرجين وتحديث العقود وخطط الخروج | المشتريات وCISO | 30-11-2026 | 100% موردين مقيمين وعقود محدثة |
| ACT-13-06 | اعتماد قاموس مؤشرات ودورة تقرير ربع سنوي ثابتة | مدير أمن المعلومات | 15-10-2026 | تعريف ومصدر ومالك ودليل لكل مؤشر |
| ACT-13-07 | تنفيذ برنامج التدقيق الداخلي ومتابعة NCR-09-01 إلى NCR-09-04 | CISO وفريق التدقيق | 31-12-2026 | أدلة إغلاق والتحقق من الفاعلية |

7. الخلاصة والقرارات المطلوبة

يخلص التقرير إلى أن نظام إدارة أمن المعلومات يتحسن بصورة قابلة للقياس، وأن البنية الوثائقية مترابطة، لكن فاعلية النظام تحتاج إلى استمرار دورة القياس والتحليل والتنفيذ. يجب ألا تقتصر التقارير على عدد الأنشطة؛ بل يجب أن تقيس أثر الضوابط في خفض المخاطر وتحسين التوفر وحماية بيانات العملاء والالتزام بالأهداف.

اعتماد خطة الإجراءات ACT-13-01 إلى ACT-13-07 وتوفير الموارد اللازمة.

إلزام ملاك الثغرات والموردين والصلاحيات بتقديم بيانات شهرية قابلة للتحقق.

اعتماد تقرير أداء ربع سنوي كمدخل ثابت لمراجعة الإدارة.

تصعيد أي مؤشر غير محقق يتعلق ببيانات العملاء أو خدمة حرجة أو التزام تنظيمي.

إعادة تقييم المؤشرات والأهداف في مراجعة الإدارة التالية بناءً على النتائج والاتجاهات.

8. اعتمادية وترابط الوثائق

يعتمد هذا التقرير على أهداف أمن المعلومات، وسجل الأصول، وسجل المخاطر وتقييم المعالجة، وبيان قابلية التطبيق، وإجراءات التشغيل الآمن، وتقرير التدقيق الداخلي، وسجلات الحوادث والثغرات والنسخ والتدريب والموردين. ويغذي التقرير مراجعة الإدارة وخطط المعالجة والتدقيق القادم، ويجب حفظ الأدلة مع كل نتيجة لتسهيل التحقق.

إعداد فريق العمل: عمار سعيد — عبد الرحمن السلفي — علي الأشول — غسان عباد

9. الاعتماد النهائي

باعتماد هذا التقرير، تقر الإدارة بأنها اطلعت على نتائج الأداء والانحرافات والإجراءات المطلوبة، وتوافق على متابعة المؤشرات في الدورة التالية وربط النتائج بالموارد والمخاطر والتحسين المستمر.

| الصفة | الاسم | حالة التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| الرئيس التنفيذي | الدكتورة نورة القحطاني | تم التوقيع — فريق العمل | 08 / 09 / 2026 |
| مدير أمن المعلومات | الأستاذة سارة الحربي | تم التوقيع — فريق العمل | 08 / 09 / 2026 |
| مدير تقنية المعلومات | المهندس فهد العتيبي | تم التوقيع — فريق العمل | 08 / 09 / 2026 |
| فريق العمل | عمار سعيد؛ عبد الرحمن السلفي؛ علي الأشول؛ غسان عباد | تم التوقيع — فريق العمل | 08 / 09 / 2026 |