بنك الآفاق الرقمية

تقرير التدقيق الخارجي لمحاكاة الشهادة

حزمة أدلة رفع جاهزية المشروع — محاكاة تعليمية مخصصة للتسليم

| بيان | القيمة |
| --- | --- |
| الإصدار | 1.0 |
| التاريخ | 08 سبتمبر 2026 |
| التصنيف | سري — للاستخدام الداخلي |
| المعدون | عمار سعيد — عبد الرحمن السلفي — علي الأشول — غسان عباد |
| الحالة | تمت المراجعة — نموذج محاكاة تعليمية |

1. ملخص النتيجة

نتيجة المحاكاة: النظام الوثائقي مستوفٍ بدرجة جيدة جداً، مع وجود حالتي عدم مطابقة صغرى وثلاث ملاحظات تحسين قابلة للإغلاق. هذا التقرير نموذج محاكاة تعليمية يجب اعتماده بعد تنفيذ الجلسة الفعلية.

2. الأدلة التي تمت مراجعتها

| المجال | العينة | النتيجة |
| --- | --- | --- |
| النطاق والسياسة | Scope وPolicy | مطابق ومخصص للبنك |
| المخاطر والأصول | السجل والمنهجية وSoA | الاتساق موجود مع حاجة لمصفوفة تتبع مركزية |
| التشغيل والحوادث | الإجراءات وسجل نموذج الحادث | الإجراءات مكتملة ويلزم تمرين موثق |
| الاستمرارية | خطة BCP/DR واختبار التحويل | الخطة مكتملة ويلزم تنفيذ اختبار شامل |
| الأداء والتدقيق | تقارير الأداء والتدقيق | المؤشرات والإجراءات موجودة |

3. حالات عدم المطابقة والملاحظات

| المعرف | النوع | الشرط/الملاحظة | الدليل | القرار |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXT-NCR-01 | عدم مطابقة صغرى | لا توجد مصفوفة تتبع مركزية تربط الفجوة بالخطر والضابط والهدف | تعدد المعرفات بين الملفات | فتح EXT-CAR-01 |
| EXT-NCR-02 | عدم مطابقة صغرى | لا يوجد تقرير اختبار استمرارية أو استعادة كامل | الخطة موجودة دون تقرير اختبار فعلي | فتح EXT-CAR-02 |
| EXT-OBS-01 | ملاحظة | بيانات اتصال الطوارئ عامة | جدول اتصال بلا أرقام تشغيلية | تحسين قبل الاستخدام |
| EXT-OBS-02 | ملاحظة | مشاركة الفريق غير موثقة بمحاضر | الأسماء موجودة دون سجل مهام | إرفاق سجل الفريق |
| EXT-OBS-03 | ملاحظة | العرض غير موجود ضمن الحزمة | لا توجد شرائح أو محضر عرض | إنشاء العرض |

4. الخلاصة

يوصى بقبول المشروع قبولاً مشروطاً بإغلاق EXT-CAR-01 وEXT-CAR-02 وتقديم أدلة المحاكاة والعمل الجماعي قبل التسليم النهائي.