بنك الآفاق الرقمية

خطة الإجراءات التصحيحية للتدقيق الخارجي

حزمة أدلة رفع جاهزية المشروع — محاكاة تعليمية مخصصة للتسليم

| بيان | القيمة |
| --- | --- |
| الإصدار | 1.0 |
| التاريخ | 08 سبتمبر 2026 |
| التصنيف | سري — للاستخدام الداخلي |
| المعدون | عمار سعيد — عبد الرحمن السلفي — علي الأشول — غسان عباد |
| الحالة | تمت المراجعة — نموذج محاكاة تعليمية |

1. الهدف

تحدد الخطة الإجراءات اللازمة لإغلاق نتائج التدقيق الخارجي وتحويل المشروع من حزمة وثائق إلى حزمة قابلة للإثبات في محاكاة التدقيق.

| المعرف | الإجراء | المالك | الموعد | دليل الإغلاق | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXT-CAR-01 | إنشاء مصفوفة التتبع وتوحيد المعرفات | CISO وفريق المخاطر | 09-09-2026 | ملف المصفوفة ومراجعة عينات | مغلق في المحاكاة |
| EXT-CAR-02 | تنفيذ تمرين فدية واختبار استعادة وتحويل | مدير الاستمرارية وIT | 10-09-2026 | تقرير اختبار بنتيجة ولقطات وسجل | مغلق في المحاكاة |
| EXT-CAR-03 | استكمال بيانات الاتصال المقيدة ومراجعة الموردين | مدير الاستمرارية والالتزام | 10-09-2026 | سجل اتصال ومحضر مراجعة | مفتوح للتحسين |
| EXT-CAR-04 | توثيق توزيع المهام والعرض والمحاضر | فريق العمل | 09-09-2026 | سجل الفريق ومحضر العرض | مغلق في المحاكاة |

2. تحقق الفاعلية

يتحقق قائد التدقيق من الإغلاق بفحص الملف ثم يختبر عينة واحدة على الأقل من كل إجراء. لا يغلق الإجراء إذا كان الدليل وصفاً دون سجل أو نتيجة قابلة للتحقق.

3. اعتماد

| الصفة | الاسم | الحالة |
| --- | --- | --- |
| قائد التدقيق | عمار سعيد | تم التوقيع — فريق العمل |
| مالك الإجراء | عبد الرحمن السلفي | تم التوقيع — فريق العمل |
| مراجع الفاعلية | غسان عباد | تم التوقيع — فريق العمل |