بنك الآفاق الرقمية

حزمة أدلة الاختبارات التشغيلية — محاكاة

حزمة أدلة رفع جاهزية المشروع — محاكاة تعليمية مخصصة للتسليم

| بيان | القيمة |
| --- | --- |
| الإصدار | 1.0 |
| التاريخ | 08 سبتمبر 2026 |
| التصنيف | سري — للاستخدام الداخلي |
| المعدون | عمار سعيد — عبد الرحمن السلفي — علي الأشول — غسان عباد |
| الحالة | تمت المراجعة — نموذج محاكاة تعليمية |

1. تنبيه منهجي

النتائج التالية نماذج محاكاة تعليمية مخصصة للمشروع وليست سجلات تشغيل فعلية لبنك قائم. يجب استبدالها بنتائج الاختبار الفعلية عند الاستخدام العملي.

2. اختبار استعادة النسخ الاحتياطي

| العنصر | النتيجة |
| --- | --- |
| الأصل | قاعدة بيانات آفاق بلس — نسخة Veritas بتاريخ 07-09-2026 |
| الخطوات | استعادة معزولة وفحص اتساق وتشغيل واختبار معاملة |
| RPO المستهدف/المتحقق | 15 دقيقة / 12 دقيقة |
| RTO المستهدف/المتحقق | ساعتان / ساعة و35 دقيقة |
| النتيجة | ناجح — لا أخطاء في العينة |
| الدليل | تقرير مهمة الاستعادة وسجل لقطات الاختبار — يرفق عند التنفيذ |

3. تمرين فدية

| المرحلة | النتيجة |
| --- | --- |
| الاكتشاف | SOC يلتقط سلوك تشفير خلال 8 دقائق |
| الاحتواء | عزل جهاز الاختبار والحساب خلال 18 دقيقة |
| التحقيق | حفظ السجلات وتحديد المؤشر والنطاق |
| الاستعادة | استعادة جهاز الاختبار وفحص الحماية |
| الاتصال | تحديث داخلي افتراضي دون بيانات حساسة |
| الدروس | تحسين قناة الإبلاغ وتدريب الإدارات المالية |

4. اختبار التحويل إلى مركز جدة

| المجال | المستهدف | النتيجة المحاكاة | الحكم |
| --- | --- | --- | --- |
| الشبكة والهوية | 30 دقيقة | 22 دقيقة | ناجح |
| قواعد البيانات | 60 دقيقة | 48 دقيقة | ناجح |
| آفاق بلس | 120 دقيقة | 105 دقائق | ناجح |
| فقد البيانات | RPO 15 دقيقة | 12 دقيقة | ناجح |
| إعادة التوجيه | 30 دقيقة | 27 دقيقة | ناجح |

5. مراجعة الصلاحيات والتغيير

تمت محاكاة عينة من 10 حسابات مميزة، وتأكيد المالك والغرض والمصادقة متعددة العوامل وتسجيل النشاط. تمت محاكاة طلب تغيير شبكي مع اختبار وتراجع واعتماد. النتيجة ناجحة مع إجراء تحسين لمراجعة الحسابات الموروثة.