بنك الآفاق الرقمية

نظام إدارة أمن المعلومات

أهداف أمن المعلومات وخطة تحقيقها

| بيان الوثيقة | القيمة |
| --- | --- |
| مرجع المواصفة | ISO/IEC 27001:2022 — البنود 5.1 و6.1.1 و6.2 و7.1 و8.1 |
| رقم الوثيقة | ISMS-DOC-06-1 |
| الإصدار | 1.0 |
| التصنيف | سري — للاستخدام الداخلي |
| تاريخ الإصدار | 08 سبتمبر 2026 |
| مالك الوثيقة | مدير أمن المعلومات — الأستاذة سارة الحربي |
| المعدون | فريق العمل: عمار سعيد — عبد الرحمن السلفي — علي الأشول — غسان عباد |
| حالة الاعتماد | تم التوقيع — فريق العمل |

1. ضبط الوثيقة والاعتماد

تحدد هذه الوثيقة أهداف أمن المعلومات التي يسعى بنك الآفاق الرقمية إلى تحقيقها خلال دورة التخطيط الحالية، وتوضح خطة العمل والموارد والمسؤوليات ومؤشرات القياس اللازمة لتحقيقها. وضعت الأهداف لتكون متسقة مع سياسة أمن المعلومات وشهية المخاطر ونتائج تقييم المخاطر وبيان قابلية التطبيق، ولتدعم تحقيق نتائج قابلة للإثبات والمراجعة.

| الدور | المسؤول | المسؤولية | حالة التوقيع |
| --- | --- | --- | --- |
| مالك الوثيقة | مدير أمن المعلومات — سارة الحربي | متابعة الأهداف ورفع التقارير | تم التوقيع |
| المراجعة | الإدارة التنفيذية وإدارة المخاطر والالتزام | مراجعة الملاءمة والموارد | تم التوقيع |
| الاعتماد | الرئيس التنفيذي — نورة القحطاني | اعتماد الأهداف والموارد والأولويات | تم التوقيع |
| الإعداد | فريق العمل: عمار سعيد — عبد الرحمن السلفي — علي الأشول — غسان عباد | صياغة الأهداف وخطة التحقيق | تم التوقيع |

1.1 سجل التعديل

| الإصدار | التاريخ | وصف التعديل | المعدون |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08-09-2026 | إصدار أول لأهداف أمن المعلومات وخطة تحقيقها لبنك الآفاق الرقمية | عمار سعيد — عبد الرحمن السلفي — علي الأشول — غسان عباد |

2. المقدمة والغرض

يلتزم البنك بتحقيق أهداف أمن المعلومات بطريقة قابلة للقياس ومتصلة بالعمل المصرفي. وتستجيب الأهداف لمتطلبات العملاء والجهات التنظيمية والإدارة والموظفين والموردين، وتعالج المخاطر التي ظهرت في دراسة الحالة، ومنها انقطاع الخدمات الرقمية، والتصيد، وفقدان جهاز غير مشفر، وانتهاء الشهادات، والصلاحيات الموروثة، والثغرات التقنية، وضعف توثيق الدروس المستفادة.

تعتمد فترة الخطة من 08 سبتمبر 2026 إلى 31 ديسمبر 2027، مع مراجعة ربع سنوية ورفع تقرير أداء إلى الإدارة العليا. ويجوز تعديل الأهداف عند تغير المخاطر أو الموارد أو المتطلبات التنظيمية، على أن يوثق سبب التعديل وأثره.

2.1 معايير صياغة الأهداف

أن تكون الأهداف متسقة مع سياسة أمن المعلومات ونطاق النظام وشهية المخاطر.

أن تكون قابلة للقياس أو التقييم العملي، مع تحديد مصدر البيانات وطريقة الحساب.

أن تراعي المتطلبات القانونية والتنظيمية والتعاقدية واحتياجات الأطراف المعنية.

أن يكون لكل هدف مالك وموارد وموعد ومؤشر وهدف رقمي أو نتيجة قابلة للتحقق.

أن تراجع الأهداف ضمن مراجعة الإدارة وأن تؤدي نتائج القياس إلى إجراءات تحسين.

3. قائمة أهداف أمن المعلومات

تمثل الأهداف التالية المستوى المؤسسي لخطة أمن المعلومات. وتفصل خطة التنفيذ في القسم التالي المهام اللازمة لتحقيق كل هدف والأدلة التي تثبت الإنجاز.

| المرجع | مجال الهدف | الهدف | طريقة القياس | المستهدف | الموعد | مالك الهدف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O-01 | خفض المخاطر العالية المفتوحة | تقليل عدد المخاطر العالية المفتوحة في سجل المخاطر بعد اعتماد المعالجات. | عدد المخاطر العالية المفتوحة مقارنة بخط الأساس 12 خطراً. | خفض 60% على الأقل، وألا يبقى خطر عالٍ دون خطة معتمدة. | 31-12-2027 | مدير أمن المعلومات |
| O-02 | رفع تطبيق ضوابط Annex A | تحويل حالات «غير مكتمل» إلى «مطبق جزئياً» أو «مطبق» مع أدلة فاعلية. | نسبة الضوابط المطبقة بالكامل من بيان قابلية التطبيق. | الوصول إلى 70% تطبيق كامل و100% خطة معالجة للباقي. | 31-12-2027 | مدير أمن المعلومات |
| O-03 | حماية بيانات العملاء والأجهزة | تفعيل التشفير وإجراءات حماية البيانات على الأجهزة والقنوات ذات الحساسية العالية. | نسبة الأجهزة المشمولة بالتشفير ونسبة الأنظمة الحساسة التي تستخدم تشفيراً مناسباً. | 100% من الأجهزة المحمولة الجديدة و95% من الأجهزة الحالية؛ وتقييم جميع الأنظمة الحساسة. | 30-06-2027 | مدير تقنية المعلومات |
| O-04 | تحسين إدارة الثغرات | إغلاق الثغرات عالية الخطورة ضمن مدد معتمدة ومنع تراكم النتائج المتكررة. | نسبة الثغرات العالية المغلقة خلال 30 يوماً والمتوسطة خلال 60 يوماً. | 95% عالية و90% متوسطة ضمن المدة؛ وإعادة اختبار كل إغلاق. | 31-12-2027 | مدير تقييم المخاطر والثغرات |
| O-05 | استمرارية وتوافر الخدمات الرقمية | تقليل انقطاع الخدمات وتحسين الاكتشاف والاستعادة والقدرة على التحويل لمركز التعافي. | زمن الاكتشاف، زمن الاستعادة، ونسبة نجاح اختبارات التعافي. | اكتشاف خلال 15 دقيقة، استعادة خلال ساعتين للخدمات الحرجة، ونجاح 100% من اختبارات التعافي المخططة. | 31-12-2027 | مدير العمليات ومدير تقنية المعلومات |
| O-06 | رفع الوعي ومقاومة التصيد | تحسين سلوك الموظفين في التعرف على التصيد والإبلاغ عنه. | نسبة النقر في المحاكاة ونسبة إدخال بيانات الاعتماد ونسبة الإبلاغ. | النقر أقل من 5%، إدخال الاعتماد أقل من 2%، والإبلاغ 40% على الأقل. | 30-09-2027 | مدير أمن المعلومات ومدير الموارد البشرية |
| O-07 | تسريع الاستجابة للحوادث | توحيد التصنيف والتصعيد والتعلم من الحوادث وتوثيق الإجراءات التصحيحية. | نسبة الحوادث المصنفة ضمن المدة ونسبة الحوادث التي لها مراجعة ما بعد الحادث. | تصنيف 95% خلال ساعة، ومراجعة 100% من الحوادث العالية خلال 10 أيام عمل. | 31-12-2027 | قائد فريق الاستجابة للحوادث |
| O-08 | ضبط الوصول والصلاحيات المميزة | تطبيق أقل صلاحية وإزالة الصلاحيات الموروثة وتسجيل الوصول المميز. | نسبة مراجعات الوصول المنفذة ونسبة الحسابات المميزة المدارة مركزياً. | مراجعة ربع سنوية 100%، وإدارة 90% من الحسابات المميزة عبر حل مركزي. | 30-09-2027 | مدير تقنية المعلومات |
| O-09 | إدارة مخاطر الموردين والسحابة | رفع مستوى الضمان الأمني للموردين والأنظمة السحابية المرتبطة بالخدمات. | نسبة الموردين الحرجين الذين تم تقييمهم وعقودهم المتضمنة لمتطلبات أمنية. | 100% من الموردين الحرجين مقيمون وعقودهم محدثة. | 30-06-2027 | مدير المشتريات ومدير أمن المعلومات |
| O-10 | تحسين قياس أداء ISMS | إصدار تقارير دورية دقيقة تمكّن الإدارة من اتخاذ قرارات التحسين. | عدد مؤشرات الأداء المبلغ عنها في موعدها ونسبة الإجراءات التصحيحية المغلقة. | تقرير ربع سنوي في موعده 100% وإغلاق 85% من الإجراءات ضمن الموعد. | 31-12-2027 | مدير أمن المعلومات |

4. خطة تحقيق الأهداف

تدار الخطة من خلال سجل إجراءات مرتبط بالأهداف. ويجوز لمالك الهدف تقسيم الإجراء إلى مهام فرعية، لكن لا يعد الهدف محققاً إلا بعد تحقق المؤشر وتوثيق الدليل ومراجعة النتائج.

| الهدف | المهام الرئيسية | الموارد المطلوبة | المسؤول | المدة | دليل الإنجاز |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O-01 وO-02 | تحديث خطط معالجة المخاطر، إغلاق الضوابط ذات الأولوية، تنفيذ تحقق مستقل ورفع المخاطر المتبقية للاعتماد. | فرق أمن المعلومات وتقنية المعلومات والمراجعة الداخلية؛ ميزانية المعالجة المعتمدة. | مدير أمن المعلومات | ربع سنوي حتى 31-12-2027 | سجل المخاطر، بيان القابلية، تقارير الاختبار والإغلاق. |
| O-03 | تشفير الأجهزة المحمولة، تفعيل المسح عن بعد، مراجعة تشفير الاتصالات والأنظمة الحساسة وتوثيق الاستثناءات. | حل إدارة الأجهزة والتشفير؛ دعم البنية التحتية؛ تدريب المستخدمين. | مدير البنية التحتية | 30-06-2027 | تقارير الامتثال والتشفير واختبار الاستعادة. |
| O-04 | إنشاء سجل ثغرات مركزي، تصنيف النتائج، تحديد SLA، تنفيذ التصحيح وإعادة الفحص. | منصة Qualys؛ فريق الثغرات؛ دعم مالكي الأنظمة والموردين. | قائد فريق تقييم الثغرات | شهري حتى 31-12-2027 | تقارير Qualys وسجل الاستثناءات وإعادة الاختبار. |
| O-05 | اختبار التحويل لمركز جدة، اختبار استعادة النسخ، أتمتة مراقبة الشهادات، وتحسين تنبيهات الأداء. | مركز التعافي؛ فريق العمليات؛ مزودو الاتصالات؛ وقت الاختبارات. | مدير العمليات ومدير تقنية المعلومات | اختباران نصف سنويين | تقارير BCP/DR، سجلات التوافر وقياسات RTO/RPO. |
| O-06 | تنفيذ تدريب موجه للإدارة المالية والتسويق، محاكاة تصيد ربع سنوية، وتفعيل قناة إبلاغ سهلة. | منصة توعية؛ إدارة الموارد البشرية؛ مواد متعددة اللغات. | مدير أمن المعلومات ومدير الموارد البشرية | ربع سنوي حتى 30-09-2027 | سجلات الحضور ونتائج المحاكاة ونسب الإبلاغ. |
| O-07 | اعتماد تصنيف الحوادث، تدريب فريق الاستجابة، تنفيذ تمارين، ومراجعة ما بعد الحادث. | فريق SOC والاستجابة؛ نظام التذاكر؛ دعم قانوني وتنظيمي. | قائد فريق الاستجابة | شهري وربع سنوي | تذاكر الحوادث ومحاضر التمارين وتقارير الدروس المستفادة. |
| O-08 | إزالة الصلاحيات الموروثة، تفعيل مراجعة ربع سنوية، وتطبيق إدارة كلمات المرور المميزة تدريجياً. | حل PAM؛ دعم Active Directory وRSA؛ ملاك الأنظمة. | مدير تقنية المعلومات | 30-09-2027 | تقارير المراجعة وسجلات PAM ومحاضر الاعتماد. |
| O-09 | تقييم الموردين الحرجين، تحديث العقود، مراجعة AWS وشركة تطوير آفاق بلس، ووضع خطط خروج. | المشتريات والقانونية وأمن المعلومات؛ استشاري عند الحاجة. | مدير المشتريات ومدير أمن المعلومات | 30-06-2027 | تقييمات الموردين والعقود ومحاضر المراجعة. |
| O-10 | تحديد لوحة مؤشرات، جمع البيانات، إصدار تقرير ربع سنوي، وإدراج النتائج في مراجعة الإدارة. | نظام تقارير؛ ملاك المؤشرات؛ وقت الإدارة العليا. | مدير أمن المعلومات | ربع سنوي | تقارير الأداء ومحاضر مراجعة الإدارة وإجراءات التحسين. |

5. الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف

5.1 الموارد البشرية

يعتمد تحقيق الأهداف على مدير أمن المعلومات وفريق الحوكمة وفريق العمليات الأمنية وفريق الاستجابة وفريق تقييم المخاطر والثغرات، إضافة إلى مديري الشبكات وقواعد البيانات والتطبيقات والبنية التحتية والموارد البشرية والعمليات والمشتريات والالتزام. ويخصص ملاك الأصول وقتاً موثقاً للتقييم والمعالجة والاختبار.

5.2 الموارد التقنية والمعلوماتية

تشمل الموارد منصة Qualys، وActive Directory وRSA SecurID، وأنظمة الحماية والمراقبة وSyslog وTrend Micro وCisco Email Security وFortinet FortiWeb، وGitLab وJira وVeritas NetBackup، وحلول إدارة الأجهزة والتشفير وإدارة الصلاحيات المميزة التي يقرها البنك. وتستخدم سجلات الأصول والمخاطر والحوادث والتدريب والتدقيق كمصادر لقياس الأهداف.

5.3 الموارد المالية

تخصص من ميزانية أمن المعلومات البالغة حالياً نحو 12 مليون ريال سعودي الموارد اللازمة لتحقيق الأولويات، مع رفع الاحتياجات الإضافية ضمن دورة الميزانية. وتشمل النفقات المحتملة التشفير وإدارة الصلاحيات والمراقبة والتدريب واختبارات الاختراق وتحسين التعافي والاستشارات ومعالجة الثغرات.

6. مخاطر وفرص خطة الأهداف

| العنصر | الوصف في بنك الآفاق الرقمية | الاستجابة أو الاستفادة | المالك |
| --- | --- | --- | --- |
| خطر | تأخر المعالجة أو نقص الموارد قد يبقي ثغرات عالية ومخاطر حرجة مفتوحة. | تصعيد دوري وربط الميزانية بالأهداف وترتيب الأولويات حسب شهية المخاطر. | مدير أمن المعلومات |
| خطر | تغيير الأنظمة أو الموردين قد يجعل المؤشرات أو الأهداف غير مناسبة. | مراجعة الأهداف عند التغيير وتقييم أثره قبل الاعتماد. | إدارة التغيير |
| خطر | ضعف مشاركة الإدارات قد يؤخر التدريب والمراجعات والاختبارات. | اعتماد مسؤوليات واضحة ومؤشرات على مستوى الإدارات ورفع الاستثناءات. | الرئيس التنفيذي |
| فرصة | استخدام مركز العمليات الأمنية والمراقبة المركزية لتحسين اكتشاف الحوادث. | توحيد السجلات وتنبيهات قابلة للقياس وتطوير SIEM تدريجياً. | مدير أمن المعلومات |
| فرصة | تحسين تجربة العميل الرقمية مع رفع الثقة والأمان. | دمج متطلبات الأمن في مشاريع آفاق بلس والخدمات الرقمية منذ التصميم. | مدير التطبيقات |
| فرصة | الاستفادة من موقع التعافي في جدة لرفع المرونة. | تمارين دورية وقياس RTO/RPO وتحسين التكرار والاتصالات. | مدير العمليات |

7. القياس والتقرير والمراجعة

يجمع مالكو الأهداف بيانات المؤشرات شهرياً أو ربع سنوياً وفق طبيعة الهدف، ويرسلونها إلى مدير أمن المعلومات مع تفسير الانحرافات والإجراءات المقترحة. ويصدر مدير أمن المعلومات تقريراً ربع سنوي يبين الحالة: محقق، على المسار، متأخر، أو غير محقق. وتناقش النتائج في مراجعة الإدارة، ويحدد القرار ما إذا كان يلزم تعديل الهدف أو زيادة الموارد أو فتح إجراء تصحيحي.

| حالة الهدف | معيار الحالة | الإجراء |
| --- | --- | --- |
| محقق | تحقق المستهدف ووجد دليل موضوعي. | توثيق الإغلاق والمحافظة على القياس. |
| على المسار | لا يوجد انحراف جوهري والموعد ما زال ممكناً. | استمرار المتابعة. |
| متأخر | انحراف في المؤشر أو الموعد مع إمكانية التصحيح. | خطة تصحيح وتصعيد للمالك. |
| غير محقق | فشل المستهدف أو أصبح غير قابل للتحقيق دون تغيير جوهري. | تحليل السبب وقرار الإدارة بشأن الموارد أو إعادة الصياغة. |

8. اعتمادية وترابط الوثائق

تعتمد هذه الوثيقة على وثيقة نطاق نظام إدارة أمن المعلومات لتحديد حدود الأهداف، وعلى سياسة أمن المعلومات لتحديد الالتزامات، وعلى منهجية تقييم ومعالجة المخاطر لتحديد الأولويات وشهية المخاطر، وعلى ملف تقييم ومعالجة المخاطر وبيان قابلية التطبيق لتحديد مؤشرات المعالجة وحالة الضوابط. وتغذي هذه الوثيقة تقارير أداء نظام إدارة أمن المعلومات ومراجعة الإدارة وخطط التحسين.

إعداد فريق العمل: عمار سعيد — عبد الرحمن السلفي — علي الأشول — غسان عباد

9. الاعتماد النهائي

باعتماد هذه الوثيقة، تقر الإدارة العليا بأن الأهداف قابلة للقياس ومناسبة لسياق البنك ومخاطره وموارده، وأن ملاك الأهداف مسؤولون عن رفع بيانات صحيحة وتوثيق الأدلة والإبلاغ عن الانحرافات في الوقت المناسب.

| الصفة | الاسم | حالة التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| الرئيس التنفيذي | الدكتورة نورة القحطاني | تم التوقيع — فريق العمل | 08 / 09 / 2026 |
| مدير أمن المعلومات | الأستاذة سارة الحربي | تم التوقيع — فريق العمل | 08 / 09 / 2026 |
| مدير تقنية المعلومات | المهندس فهد العتيبي | تم التوقيع — فريق العمل | 08 / 09 / 2026 |
| فريق العمل | عمار سعيد؛ عبد الرحمن السلفي؛ علي الأشول؛ غسان عباد | تم التوقيع — فريق العمل | 08 / 09 / 2026 |